1.招标条件

本招标项目张家口源网荷储一体化碳中和示范项目（二期）张北50万千瓦光伏项目初步设计审查及施工图设计评审项目已由/批准建设，项目业主为张北县拓宏新能源开发有限公司，建设资金来自自有资金，项目出资比例为100%，招标人为张北县拓宏新能源开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计评审进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：张家口源网荷储一体化碳中和示范项目（二期）张北50万千瓦光伏项目初步设计审查及施工图设计评审项目

2.2 建设单位：张北县拓宏新能源开发有限公司

2.3 建设地点及规模：

2.3.1 建设地点：张北县公会镇

2.3.2 建设规模：本光伏电站本期新建500MW光伏发电系统由150个3.3MW光伏发电单元和4个1.5MW光伏发电单元组成。

每个光伏发电单元由光伏方阵、组串逆变器、箱式升压变电站、光伏支架和交、直流线缆等构成，采用分散逆变，集中并网的方式，将光伏方阵发出的直流电经逆变后升压至35kV，再汇入光伏集电线路。

项目配套建设新建一座220kV升压站，同时配备储能100MW/200MWh，安装2台容量为300MVA主变压器，集电线路接入220kV升压站35kV侧，本项目通过1回220kV线路接至解放500kV变电站220kV侧，线路长度约为42km。

2.4 招标范围：对张家口源网荷储一体化碳中和示范项目（二期）张北50万千瓦光伏项目所包含的建设内容，包括光伏发电系统、接入系统报告等的初步设计内容及施工图内容进行评审（包括但不限于：系统一次、二次、技经、外送线路、接入、调度、光伏发电、储能设备、升压站等涉及系统安全稳定运行的所有因素）。

2.5 资金来源：自有资金

2.6 服务期限：

初步设计审查：在初步设计审查会议后3个工作日内向招标人提交评审会议纪要，在收到修改完善的设计资料后10个工作日内提交初步设计审查报告。

施工图设计评审：在投标人收到全部施工图后，开展施工图审查工作，10个工作内提交图纸评审意见，在收到修改完善的施工图后10个工作日内，将评审意见以书面形式盖章后上报招标人。

2.7 质量标准：合格

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格；须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或电力行业设计乙级及以上资质或电力行业（新能源、送电工程和变电工程）专业乙级及以上资质；并在人员、试验检测仪器设备等方面具有相应的评审能力。

3.2 拟派项目负责人须具有注册电气工程师（发输变电）资格。

3.3 投标人须具备履行合同的财务能力（提供承诺函，并对其真实性承担法律责任）；

3.4 投标单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中不得被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信名单，在”全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）”未被列入失信联合惩戒记录或黑名单(注：投标人应提供网上截图，截图时间为本项目招标公告发布截止日起至投标截止日止)；

3.5 其他要求：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标，否则投标均被否决。（2）招标投标行政监督部门：张北县拓宏新能源开发有限公司。电话：0313-5330036。（3）提出异议渠道：招标人：张北县拓宏新能源开发有限公司，联系人：杨女士，电话：0313-5330036。招标代理：河北符萍工程项目管理有限公司，联系人：郑先生，联系电话：0313-7028614。（4）本项目实行“双盲”评审。评审专家统一从全省专家库中随机抽取，实现评审专家“盲抽”;评审专家在不知晓投标人供应商信息情况下进行评审，实现评审过程“盲评”。本项目技术部分采取“暗标”，即施工组织设计采用“暗标”方式编制，详细内容请下载招标文件查看。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2025年5月30日上午9时00分至2025年6月6日17时00分（北京时间，下同），登录“招采进宝河北专区”下载相关招标文件、澄清或修改（如有）等内容，并在招采进宝河北专区中及时查看有无澄清及变更，潜在投标人如未从招采进宝河北专区下载相关资料，或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担责任获取招标文件。

4.2 招标文件售价0元/套。

4.3 本项目招标不采用其他形式的招标资料发送。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月20日8时30分，投标人应在截止时间前通过招采进宝河北专区上传电子投标文件并投标。

5.2未在招采进宝河北专区提交投标文件的和逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3特别说明：本项目投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会依照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行盲评。本项目实施方案采用暗标方式进行编制及评审。

5.4招标人或者其委托的招标代理机构使用的第三方交易平台的付费主体及收费标准：

付费主体：所有参加投标的投标人；收费区间标准：区间一：概（估）算m<5000元，收费金额100元；区间二：5000元≤m<1万，收费金额150元；区间三：1万≤m<10万，收费金额200元；区间四：10万≤m<30万，收费金额300元；区间五：概（估）算30万≤m<50万，收费金额500元；区间六：50万≤m<100万，收费金额700元；区间七：100万≤m<300万，收费金额900元；区间八：300万≤m<500万，收费金额1000元；区间九：概（估）算500万≤m<800万，收费金额1100元；区间十：800万≤m<1000万，收费金额1200元；区间十一：1000万≤m＜2000万， 收费金额2000元；区间十二：2000万≤m＜5000万，收费标准：3000元；区间十三：5000万≤m＜2亿，收费标准：4000；区间十四：2亿≤m，收费标准：5000元

本项目上传费为：700元；

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、招采进宝河北专区上发布。

7.联系方式

招 标 人：张北县拓宏新能源开发有限公司

联 系 人：杨女士

电    话：0313-5330036

招标代理：河北符萍工程项目管理有限公司

联 系 人：郑先生

电    话：0313-7028614